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ส่วนที่ 1
          บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพังจึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการ     
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
                     (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
                       และ ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
    การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ




คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ



คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนฯ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่น



วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้

2.  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน

4.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

5.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

6.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และประชาชน

7.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ


2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง   อย่างมีประสิทธิภาพ


3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


4.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง



5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป


6.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด


7.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน


8.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนที่ 2
สรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
	19
	22.89
	8,499,000
	19.70
	กองช่าง

	รวม
	19
	22.89
	8,499,000
	19.70
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน   
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.7 แผนงานงบกลาง

	2
3
8
4

3

8

4
	2.41
3.61
4.82
3.61
9.64
4.81
	30,000
110,000
1,050,000
200,000
784,500
20,033,600
	0.07
0.25

2.43

0.46

1.81

46.42
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
สำนักงานปลัด

	รวม
	
	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1  แผนงานการเกษตร  
	3
	3.61
	370,000
	0.85
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3
	3.61
	370,000
	0.85
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร  
	3

	3.61

	30,000

	0.07

	สำนักงานปลัด


	รวม
	3
	3.61
	30,000
	0.07
	

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	12
	14.46
	664,800
	1.54
	สำนักงานปลัด/กองคลัง

	5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	1.20
	50,000
	0.12
	สำนักงานปลัด

	5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	6
	7.23
	205,000
	0.47
	สำนักงานปลัด

	5.4 แผนงานการศึกษา
	1
	1.20
	60,000
	0.14
	กองการศึกษา

	5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
	5
	6.02
	447,600
	1.04
	กองช่าง

	รวม
	25
	30.12
	1,427,400
	3.31
	

	รวมทั้งสิ้น
	83
	100
	43,151,376
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ

	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(Reinforced con Crete road) สายวัดกุลธาราม-เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3
	ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า148 mหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 888 sq.m.
-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 148m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 ท. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยบดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างพื้นทางคสล.กว้างไม่น้อยกว่า 4 m ระยะทางไม่น้อยกว่า 148 m หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 592 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.80 cu.m.
-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 148 m.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 148 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 28.86 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000และทุกๆระยะ 100 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัน
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
-หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

	497,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(Reinforced con

Crete road) สายชอบประปา ม.7
	ทำการถางปาขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 1,041.60 sq.m.ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 208.32 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างพื้นทางคสล.กว้างไม่น้อยกว่า 4 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 186 m.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 744 sq.m.ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 111.60 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 186 m.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 186 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 36.27cu.m.บดอัดแน่นตามลำกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้างในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกๆระยะ 100 เมตร จำนวนไม่น้อย
กว่า 4 ตัน
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครง
สร้างต้องได้รับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

	616,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายตลาดครูคม-ประชาอุทิศ ม.3-
	-ทำการถางป่าขุดตอกำจัดอุปสรรคเกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 92 m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 552 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 92m.หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า515.20sq.m.ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า110.40cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างพื้นทางคสล.กว้างไม่น้อยกว่า 4 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 92 m.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 368 sq.m.ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 55.20 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 92 m.หนาไม่น้อยกว่า0.15 m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 92 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 17.94 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด พร้อมถมทางเชื่อมและปลายคอนกรีตปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 15 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้างในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000และทุกๆระยะ 100 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 
2 ตัน
-จัดหาเละติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
-หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ

	232,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(Reinforced concrete road)สายบ้านด่านทุ่งโพธิ์
 ม.8
	ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรคเกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 126 m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.6 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 126 m.หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 705.60 sq.m.ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 151.20 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างพื้นทาง
คสล.กว้างไม่น้อยกว่า 4 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 126 m.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 504 sq.m.ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75.60cm.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 126 m.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 126 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 24.57 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้างในจุดเริ่มต้นโครงการกม.00+000และทุกๆระยะ 1000 เมตร จำนวนไม่น้อย
กว่า 4 ตัน
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตาความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

	422,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(Reinforced concrete road)สายบ้านนายประเสริฐ-เนินกลางม.5
	ทำการถางป่าขุดตอกำจัดอุปสรรคเกรดปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 190 m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,140 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 190m.หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,064 sq.m.ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 228 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างพื้นทางคสล.กว้างไม่น้อยกว่า 4 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 190 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 760 sq.m.ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114 cu.m.

 -ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 190.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 190.00 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตร ไม่น้อยกว่า  37.05 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้างในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000  และทุกๆระยะ 100.00 เมตร  จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง    


	632000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road)  สายบ้านนายรื่น     หมู่ที่  7
	  -ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค  เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 59.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 330.40 sq.m.  

 -ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m.  ระยะทางไม่น้อยกว่า 59.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 330.40  sq.m.  ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 70.80 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด -ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 59.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 236.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  35.40 cu.m.

 -ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 59.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 59.00 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตร 

ไม่น้อยกว่า  11.51 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
 -จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง    


	471,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. (Reinforced concrete road)  สายบ้านนายอาลัย(4x125x0.15)    
หมู่ที่  6
	-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค  เกรดปรับขยายเขตทาง พื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 125.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m.  ระยะทางไม่น้อยกว่า 125.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 sq.m.  ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า150 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 125.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 cu.m.
-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 125.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 125.00 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า  24.37 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง  ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000  และทุกๆระยะ 100.00 เมตร  จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
-วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.) 1- Ø 0.60 x 6.00 m. ที่ กม.00+035 พร้อมยาแนวถมดินกลบกลับตามกำหนด
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

	432,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road)  สายพรุดินสอ -ดอนยูง (ช่วงที่ 4)   หมู่ที่  6
	  -ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค  เกรดปรับขยายเขตทาง พื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 10.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,300.00 sq.m.  

  -ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m.  ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 728.00 sq.m.  ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 156.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
 -ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  78.00 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 130.00 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า  25.35 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง  ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000  และทุกๆระยะ 100.00 เมตร  จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

	435,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road)  สายเลียบคลองคึกฤทธิ์  หมู่ที่ 8
	-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 190.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,140.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m.  ระยะทางไม่น้อยกว่า 190.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,064.00 sq.m.  ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 228.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m.ระยะทางไม่น้อยกว่า 190.00 m.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 760.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  114.00 cu.m.
-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 190.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 190.00 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า  37.05 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง  

ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000  และทุกๆระยะ 100.00 เมตร  จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
   -จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    จำนวน 1 ป้าย    ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง    


	632,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road)  สายไสขามช่วงบ้านนายประโชติ - เขต ม.2     หมู่ที่  4
	-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 6.60 m.  ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 990.00 sq.m.  ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 210.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  112.50 cu.m.

 -ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า  29.25 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง  ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000  และทุกๆระยะ 100.00 เมตร  จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง    
 
	625,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road  4x148x0.15)  สายหาดทราย    (ช่วงที่ 4) หมู่ที่  5
	-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค  เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 148.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 888.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m.  ระยะทางไม่น้อยกว่า 148.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 828.80 sq.m.  ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 177.60 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 148.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 592.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  88.80 cu.m.

ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 148.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 148.00 sq.m.ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า  28.86  cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
 -จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง  ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000  และทุกๆระยะ 100.00 เมตร  จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง 

	497,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(asphalt concrete) สายสุนทราภิบาล - ห้วยพิพาท (4x200)  หมู่ที่  2
	-เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. คันทาง/ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00 m.

-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค  เกรดปรับขุดตัดขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.00  m. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 200.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.80  m.  ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 200.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960.00  sq.m.  ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 208.00  cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างชั้นพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00  m.  ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 200.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00  sq.m.  ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 176.00  cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 200.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.05 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 sq.m

 -จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง  ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000  และทุกๆระยะ 100.00 เมตร  จำนวนไม่น้อยกว่า 6.00 ต้น
-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง   

	479,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายดอนยูง - ปลวกขาว    หมู่ที่  6
	ทำขุดปรับตบแต่งบดอัดพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรฐาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 2.10x1.80x5.00 m.ชนิด  ช่องเดียว.(R.C.box culverts)    ถมดินบดอัดข้างท่อใช้ดินขุดถมกลับปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.19  cu.m.  พร้อมลงหินคลุกถมปรับผิวทางหลังท่อ  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  12.00  cu.m.   เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง    

	258,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด ถนนสายปลวกขาว - เขต อ.ชะอวด   หมู่ที่  1
	ทำขุดปรับตบแต่งบดอัดพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรฐาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 2.10x1.80x10.00 m.ชนิด 2 ช่อง.(R.C.box culverts)   ถมดินบดอัดข้างท่อใช้ดินขุดถมกลับปริมาตรไม่น้อยกว่า 78.20  cu.m.  พร้อมลงหินคลุกถมปรับผิวทางหลังท่อ  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  7.62 cu.m.   เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง   

	517,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายปลวกขาว - พรุดินสอ   หมู่ที่  1
	ทำขุดปรับตบแต่งบดอัดพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรฐาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 2.10x1.80x5.00 m.ชนิด  ช่องเดียว.(R.C.box culverts)    ถมดินบดอัดข้างท่อใช้ดินขุดถมกลับปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.19  cu.m.  พร้อมลงหินคลุกถมปรับผิวทางหลังท่อ  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  4.00  cu.m.   เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง    
	282,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายไสขาม(คลองเกตุ) 
 หมู่ที่  4
	ทำขุดปรับตบแต่งบดอัดพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรฐาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 2.10x1.80x6.00 m.ชนิด  ช่องเดียว.(R.C.box culverts)    ถมดินบดอัดข้างท่อใช้ดินขุดถมกลับปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.19  cu.m.  พร้อมลงหินคลุกถมปรับผิวทางหลังท่อ  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  12.00  cu.m.   เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง    
	340,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17.
	โครงการขยายไหล่ทาง(แอสฬลท์)ในเขตชุมชน ถนนสายเขาชุมทอง - กุมแป  
หมู่ที่  1,3  
	-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค  เกรดปรับขุดตัดขยายไหล่ทางเดิมสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่า 2.80  m. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 460.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
1,288.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 2.00  m.  ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 460.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920.00  sq.m.  ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 202.40  cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
-ก่อสร้างชั้นพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 2.00  m.  ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 460.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920.00  sq.m.  ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 202.40  cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด  -ก่อสร้างไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 
2.00 m. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 460.00 m. หนาไม่น้อยกว่า0.04 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 sq.m. -จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความ
แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

	489,000
	ตำบล
ควนพัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายจบ - เขต 
อ.จุฬาภรณ์  
หมู่ที่  1
	-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค  เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 259.00 m.และบริเวณทางเชื่อม ระยะทางไม่น้อยกว่า 11.00 m. 
รวม 270.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
1,620.00 sq.m.
-ทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมบดทับแน่น  กว้างไม่น้อยกว่า 4.60 m.  ระยะทางไม่น้อยกว่า 259.00 m.และบริเวณทางเชื่อม ระยะทางไม่น้อยกว่า 11.00 m .รวม 270.00 m .หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,242.00 sq.m

-ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m.  ระยะทางไม่น้อยกว่า 259.00 m.และบริเวณทางเชื่อม ระยะทางไม่น้อยกว่า 11.00 m. รวม 270.00 m. หนาไม่น้อยกว่า  0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080 sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  178.20  cu.m.  บดทับแน่น -จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง  ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกๆระยะ 100.00 เมตร   จำนวนไม่น้อยกว่า 6.00 ต้น -จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรอง จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

	172,000
	ตำบล
ควนพัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	19
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายไสไผ่ - ทุ่งมหาชัย   หมู่ที่ 2
	-เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 m. คันทาง / ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 m.

-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค  เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 400.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,200.00 sq.m.

-ทำการถมดินลูกรังยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.60 m. สูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.85 m.  จาก กม.00+000  - กม.00+150  ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 m. ปริมาตรดินลูกรังไม่นัอยกว่า510.00 cu.m. บดทับแน่นตามกำหนด -ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 (มอก.) จำนวน 3  จุด ดังนี้ จุดที่ 1.กม.00+040  1- Ø 1.00 x 8.00 m. ,    จุดที่ 2.กม. 00+250  1- Ø 0.40 x 8.00 m. ,    จุดที่ 3.กม. 00+400  1- Ø 0.40 x 8.00 m. -ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 400.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600.00 sq.m.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า258.00  cu.m.  บดทับแน่นตามกำหนด -จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง  ในจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกๆระยะ 100.00 เมตร   จำนวนไม่น้อยกว่า 10.00 ต้น    -จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม
หมายเหตุ    จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรอง  จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

	471,000
	ตำบล
ควนพัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการพัฒนาวัด พัฒนาคน ยกระดับจิตใจ
	ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต. และประชาชนเข้าวัดมากขึ้น
	20,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นเงินตรากลับสู่ครัวเรือน
	กิจกรรมให้ประชาชนคัดแยกขยะกำจัดขยะได้ถูกวิธีและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน
	10,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป
	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้อต้นให้กับประชาชนทั่วไป
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้กับเยาวชน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้กับเยาวชน
	20,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	จัดกิจกรรมตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุด เช่น เทศกาลปีใหม่  สงกรานต์  เป็นต้น
	40,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมความบันเทิงและส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้แก่เด็ก
	60,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

	จัดฝึกอบรม
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.บ้านควนพังและศพด.บ้านกลอง

	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนและค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	1,560,950
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กเล็ก
	80,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6


	2,705,676
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6
	4,804,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการก่อสร้างอาคารศพด.บ้านกลอง
	ค่าก่อสร้างอาคารศพด.บ้านกลอง จำนวน 1 หลัง

	1,250,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4 แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
	จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ควนพัง
	จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่
	900,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมีดับเพลิง สารเคมีกำจัดยุง สารส้ม ฯลฯ
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
	100,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด
	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่ตำบล
ควนพัง
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลควนพัง
	จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชนตำบลควนพัง
	150,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดส่งทีมนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
	จัดส่งนักกีฬา และทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
	250,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่
	60,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรม
ศาสนพิธีกร
	จัดฝึกอบรมการเป็นพิธีกรทางศาสนาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
	25,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
	จัดงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
	100,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการสืบสานประเพณีวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
	จัดงานรดน้ำดำหัวในวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ
	80,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการอบรมมารยาทไทย
	จัดกิจกรรมอบรม
	60,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์
	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำหมรับประเพณีเทศกาลเดือนสิบ โครงการจัดงานประเพณีลากพระ และโครงการประเพณีมาฆบูชา
	59,500
	อำเภอ
ร่อนพิบูลย์
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7 แผนงานงบกลาง 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในตำบลควนพัง
	16,230,000
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
	สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
	3,384,600
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลควนพัง
	192,000
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนพัง
	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนพัง
	227,000
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
เนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	จัดกิจกรรมงานวันเกษตรประจำตำบลควนพัง
	300,000
	ตำบล
ควนพัง
	สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และกิจกรรมอื่นๆ
	20,000
	ตำบล
ควนพัง
	    สำนัก
   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสำรองอาหารสัตว์
	จัดกิจกรรมสำรองอาหารสัตว์ไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรในยามขาดแคลน
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	    สำนัก
   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
	จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำต่างๆ ในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลควนพัง

	10,000
	ตำบล
ควนพัง
	    สำนัก
    งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการรณรงค์และพัฒนาการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
	จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก และดำเนินการปลูกหญ้าแฝกตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ

	10,000
	ตำบล
ควนพัง
	    สำนัก
    งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ตำบลควนพัง

	10,000
	ตำบล
ควนพัง
	    สำนัก
   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจิบน้ำชากาแฟ แชร์ความคิดระหว่างส่วนราชการ
	จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย หารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอร่อนฯ
	5,000
	ตำบล
ควนพัง
	    สำนัก
   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร อบต.ควนพัง
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นให้แก่บุคลากร อบต.ควนพัง
	30,000
	ตำบล
ควนพัง
	    สำนัก
    งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จ้างหน่วยงานหรือสถาบันสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
	จ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก 
อบต.ควนพัง
	25,000
	ตำบล
ควนพัง
	    สำนัก
   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
	สร้างจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร สมาชอกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ควนพัง
	369,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น
	จัดเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอปัญหาของแต่ละชุมชนในเขตตำบลควนพัง
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	สำนัก
  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบ ผด.02/1
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 ตัว
	2,000
	ตำบล
ควนพัง
	 สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน  1  เครื่อง (แบบตั้งโต๊ะ)
	30,000
	ตำบล
ควนพัง
	 สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน จำนวน 3 ใบ
	12,000
	ตำบล
ควนพัง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 2 ตัว
	6,000
	ตำบล
ควนพัง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน  3 เครื่อง
	90,000
	ตำบล
ควนพัง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1
	15,800
	ตำบล
ควนพัง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบ ผด.02/1
 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	อุดหนุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ 
	อุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ อำเภอร่อนพิบูลย์
	25,000
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดซื้อเลื่อยยนต์
	ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1 แรงม้า ความยาวบาร์โซ่ไม่เกิน 12 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง
	10,000
	ตำบล
ควนพัง
	 สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	จัดซื้อแผงสัญญาณไฟสามเหลี่ยม
	ค่าจัดซื้อแผงสัญญาณไฟสามเหลี่ยมขนิดล้อเลื่อนใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	 สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบ ผด.02/1
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อมีพนักพิงปรับสูงต่ำได้  จำนวน 4 ตัว
	10,000
	ตำบล
ควนพัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2 บาน จำนวน 1 ตู้
	5,500
	ตำบล
ควนพัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จัดซื้อล้อวัดระยะทางชนิดดิจิตอล
	จัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง
	20,000
	ตำบล
ควนพัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก(Lnkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3 จำนวน 1 เครื่อง
	7,100
	ตำบล
ควนพัง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้
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