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ส่วนที่ 1
  บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพังจึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการ     
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
                     (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
                       และ ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
    การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ



คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนฯ







คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น






วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้

2.  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน

4.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

5.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

6.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และประชาชน

7.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ


2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง   อย่างมีประสิทธิภาพ


3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


4.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง



5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป


6.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด


7.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน


8.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนที่ 2
สรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
	17
	
	10,806,000
	
	กองช่าง

	          1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	2
	
	2,151,000
	
	กองการศึกษาฯ

	รวม
	18
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

	8
	14
	2,485,250
	10.12
	กองช่าง

	รวม
	8
	14
	2,485,250
	10.12
	

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    
3.1  แผนงานการเกษตร  
	1
	2
	58,000
	0.23
	สำนักปลัด

	           3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	2
	3
	60,000
	0.25
	สำนักปลัด

	รวม
	3
	5
	118,000
	0.48
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
         4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	7
	11 
	583,000
	2.38
	กองช่าง 

	         4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	1
	2
	60,000
	0.24
	สำนักปลัด

	         4.3  แผนงานการศึกษา
	3
	5
	2,389,572
	9.67
	สำนักปลัด

	รวม
	11
	18
	3,032,572
	12.29
	

	5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         5.1 แผนงานการเกษตร
	1
	2
	25,000
	0.10
	สำนักปลัด

	         5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	2
	3
	100,000
	0.41
	สำนักปลัด

	         5.3  แผนงานการศึกษา
	1
	2
	40,000
	0.17
	สำนักปลัด

	รวม
	4
	7
	165,000
	0.68
	


	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
	2
	3
	50,000
	0.20
	สำนักปลัด

	
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป
	11
	19
	1,990,600
	8.11
	สำนักปลัด

	            6.3  แผนงานเคหะและชุมชน
	2
	3
	146,900
	1.09
	กองช่าง

	รวม
	15
	25
	2,187,500
	9.00
	

	รวมทั้งสิ้น
	59
	100
	24,544,168
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concret สายปลวกขาว-เขต อ.ชะอวด (ช่วงที่ 6) หมู่ที่ 1
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมปูผิวทาง Asphaltic concret กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1จุดๆ ละ 8 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.ควนพังกำหนด
	1,951,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะมุข-ไสทุง หมู่ที่ 2
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.เฉลี่ย 1,200 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	651,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง หมู่ที่ 5
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 673 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.เฉลี่ย 3,365 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง (ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
	1,793,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัน-คลองแม่น้ำ หมู่ที่ 4
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 568 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. เฉลี่ย 2,272 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
	1,231,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่าน-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.เฉลี่ย 880 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
	688,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายสระ-ทรายพูน หมู่ที่ 4
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.เฉลี่ย 2,250 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.ควนพังกำหนด
	1,217,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพรุดินสอ-ดอนยูง(ช่วงที่2,3) หมู่ที่ 6
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมทำผิวจราจร (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 18 เมตร (ช่วงที่ 3) กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 218 เมตร หรือพื้นที่รวม คสล.เฉลี่ย 872 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.ควนพังกำหนด
	471,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนายสมคิด-ชลประทาน 1-ชลประทาน 2 หมู่ที่ 5
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร ลงหินผ่านตะแกรงที่เป็นหลุมบ่อ เกลี่ยเรียบ คิดเป็นปริมาณหินผ่านตะแกรงเฉลี่ย 180 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกเฉลี่ย 252 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	189,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองขุดแจ้ง-คลองเรือดูด 
หมู่ที่ 3
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร พร้อมลงวัสดุดินลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณดินลูกรังเฉลี่ย 600 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกเฉลี่ย 180 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	274,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานดอนเปียน-หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ 3
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร พร้อมลงวัสดุดินลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณดินลูกรังเฉลี่ย 450 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกเฉลี่ย 135 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	274,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานดอนหมาก-เขตหมู่ที่ 6  หมู่ที่ 3
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร พร้อมลงวัสดุหินผ่านตะแกรง กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินผ่านตะแกรงเฉลี่ย 288 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกเฉลี่ย 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	219,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
	โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกซอยนายไว-เขตหมู่ที่ 8  หมู่ที่ 2
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร ลงหินผ่านตะแกรง(เป็นหลุมเป็นบ่อ) กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 500 เมตร เกลี่ยเรียบ ปริมาณหินผ่านตะแกรงเฉลี่ย 180 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกเฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	160,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13
	โครงการปรับปรุงถนนสายไสพริก-สะพานคลองโหนด หมู่ที่ 2
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร ลงหินผ่านตะแกรง(เป็นหลุมเป็นบ่อ) กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 300 เมตร เกลี่ยเรียบปริมาณหินผ่านตะแกรงเฉลี่ย 140 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกเฉลี่ย 273 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	187,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14
	โครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพานดอนเปียน-คลองห้วยข่อย หมู่ที่ 3
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร พร้อมลงวัสดุดินลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณดินลูกรังเฉลี่ย 450 ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกเฉลี่ย 135 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	206,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้วง รามณี-คลองเรือดูด หมู่ที่ 6
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000 เมตร ลงหินผ่านตะแกรง(เป็นหลุมบ่อ) กว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางยาว 1,000 เมตร เกลี่ยเรียบปริมาณหินผ่านตะแกรงเฉลี่ย 240 ลูกบาศก์เมตรและลงวัสดุหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000 เมตร เกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกเฉลี่ย 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	396,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16
	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบเหมืองคลองห้วยข่อย-ห้วยยายยอ หมู่ที่ 7
	ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 320 เมตร ลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบคิดเป็นปริมาตรหินคลุกเฉลี่ย 240 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 780 เมตร ลงวัสดุดินลูงรัง พร้อมฝังท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อนและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตรจำนวน 8 ท่อน  คิดปริมาณดินลูกรังเฉลี่ย 702 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	421,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17
	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประจำตำบล
	ทำการถมดินลูกรังในสวนสาธารณะ กว้าง 60.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ คิดเป็นปริมาตรดินลูกรังเฉลี่ย 1,575 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ควนพังกำหนด)
	478,000
	หมู่ที่ 3

ตำบล
ควนพัง
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
	ทำการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม พร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 29 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.เฉลี่ย 522 ตร.ม.
-ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซลาเซล
- ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 13 ชิ้น ดังนี้
1.เครื่องออกกำลังกายแขน จำนวน 1 ชุด
2.เครื่องดึงไหล่ออกกำลังแขน จำนวน 1 ชุด
3.เครื่องออกกำลังข้อเข่า จำนวน 1 ชุด
4.เครื่องออกกำลังแขน ขา 
	626,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ลดหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด
5.เครื่องบริหารข้อเข่า จำนวน 1 ชุด
6.เครื่องแก้ปวดข้อเข่า จำนวน 1 ชุด
7.เครื่องออกกำลังขา จำนวน 1 ชุด
8.เครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน 1 ชุด
9.เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก จำนวน 1 ชุด
10.ลู่วิ่งเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
11.เครื่องบริหารขา ข้อสะโพก จำนวน 1 ชุด
12.เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหวี่ยงซ้ายขวา (แบบคู่) จำนวน 1 ชุด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	13.จักรยานบริหารข้อเข่า แบบเบาติดเบรก จำนวน 1 ชุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ควนพังกำหนด)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง
	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ อบต.ควนพังกำหนด)
	1,525,000
	ศพด.ควนพัง
	   กอง
   การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการพัฒนาวัด พัฒนาคน ยกระดับจิตใจ
	ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต. และประชาชนเข้าวัดมากขึ้น
	20,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
	จัดฝึกอบรม อปพร.และประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้เครื่องวิทยุได้ชำนาญขึ้น
	35,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมควบคุมไฟป่า
	จัดฝึกอบรม อปพร.และประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความชำนาญในการควบคุมไฟป่า
	20,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
	จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
	180,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	จัดกิจกรรมตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุด เช่น เทศกาลปีใหม่  สงกรานต์  เป็นต้น
	40,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 8 เครื่อง โดยเป็นวิทยุแบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์
	96,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมความบันเทิงและส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้แก่เด็ก
	60,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนา ศพด.
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
	จัดกิจกรรมนำเด็กเล็กไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนและค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1,663,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กเล็ก
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6
	2,647,100
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6
	4,440,000
	ตำบล
ควนพัง
	  กอง
    การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4 แผนงานสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
	จัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
	จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ควนพัง
	จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่
	500,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
	180,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
	จัดกิจกรรม เฝ้าระวังยาเสพติดในเยาวชนตำบลและตรวจสอบข่าวสารยาเสพติดในพื้นที่
	15,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่
	30,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดส่งทีมนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
	จัดส่งนักกีฬา และทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
	200,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลควนพัง
	จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชนตำบลควนพัง
	100,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่
	60,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร
	จัดฝึกอบรมการเป็นพิธีกรทางศาสนาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
	25,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
	จัดงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
	100,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการสืบสานประเพณีวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
	จัดงานรดน้ำดำหัวในวันผู้สูงอายุประจำปี
	80,000
	ตำบล
ควนพัง
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์
	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำหมรับประเพณีเทศกาลเดือนสิบ โครงการจัดงานประเพณีลากพระ และโครงการประเพณีมาฆบูชา
	45,000
	อำเภอ
ร่อนพิบูลย์
	   กอง
 การศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7 แผนงานงบกลาง 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในตำบลควนพัง
	15,500,000
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
	สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
	2,841,600
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลควนพัง
	180,000
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนพัง
	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนพัง
	228,000
	ตำบล
ควนพัง
	  สำนัก
 งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำ2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานวันเกษตร
	จัดกิจกรรมงานวันเกษตรประจำตำบลควนพัง
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนพัง
	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และกิจกรรมอื่นๆ
	20,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสำรองอาหารสัตว์
	จัดกิจกรรมสำรองอาหารสัตว์ไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรในยามขาดแคลน
	30,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
	จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำต่างๆ ในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลควนพัง
	30,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการรณรงค์และพัฒนาการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
	จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก และดำเนินการปลูกหญ้าแฝกตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ
	10,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ตำบลควนพัง
	10,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจิบน้ำชากาแฟ แชร์ความคิดระหว่างส่วนราชการ
	จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย หารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอร่อนพิบูลย์
	5,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร อบต.ควนพัง
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นให้แก่บุคลากร อบต.ควนพัง
	70,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จ้างหน่วยงานหรือสถาบันสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
	จ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก อบต.ควนพัง
	25,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	อุดหนุน อบต.ร่อนพิบูลย์
	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.ร่อนพิบูลย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอร่อนพิบูลย์
	30,000
	ตำบล
ควนพัง
	      สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ควนพัง
	285,000
	ตำบล
ควนพัง
	      กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2559
	พ.ศ. 2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น
	จัดประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	50,000
	ตำบล
ควนพัง
	   สำนักงาน
  ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้
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